**Załącznik nr 5**

**UMOWA NR ……………….. WZÓR**

zawarta w dniu ……………….r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku,   
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk NIP 583-304-72-93, REGON 22-07-00-750,

reprezentowanym przez ………………………………………...,

zwanym dalej„Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez …………………………………………........................................................................

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest: **Zabezpieczenie powierzchni pasa przeciwpożarowego w rezerwacie Bielawa przed niebezpieczeństwem przeniesienia się pożaru na torfowisko.** Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zakres prac:

a) mineralizacja powierzchni pasa przeciwpożarowego na szerokości 6 m i długości ok. 2400 mb (ok. 1,44 ha).

b) wykoszenie roślin na pozostałej powierzchni z zebraniem i wywiezieniem biomasy na powierzchni ok. 4,5 ha;

c) udrożnienie drogi przeciwpożarowej wraz z wywiezieniem biomasy na odcinku ok. 850 mb.

3. Sposób wykonania:

a) mineralizacja pasa przeciwpożarowego poprzez orkę, wyrównanie broną oraz mechaniczne i ręczne usunięcie kęp roślin;

b) mechaniczne wykoszenie roślin, mechaniczne i ręczne zebranie biomasy oraz wywiezienie jej i zutylizowanie we własnym zakresie;

c) udrożnienia drogi poprzez odkrzaczanie i podkrzesanie gałęzi w świetle drogi przeciwpożarowej oraz wyrównania powierzchni, w celu umożliwienia przejazdu lekkich pojazdów przeciwpożarowych.

4. Lokalizacja prac:

1. lokalizacja ogólna prac: działka ewid. nr 369 obr. Ostrowo, gm. Władysławowo, działki ewid. nr 424, 469/15, 524, 525, 532/2, 532/3 obr. Sławoszyno, gmina Krokowa;
2. lokalizacja szczegółowa: zgodnie z bieżącym wskazaniem przedstawiciela Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, w tym BHP.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi materiałami niezbędnymi  
do prawidłowego wykonania umowy.

**Termin realizacji**

**§ 2**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie   
……. dni od daty podpisania umowy**.**

**WYNAGRODZENIE**

**§ 3**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: netto……… zł. (słownie złotych: ...................……………………………..00/100)

plus VAT……%........… zł (słownie złotych:………………………… 00/100)

brutto……....... zł (słownie złotych: …………………………………… 00/100)

1. Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia przez Wykonawcę oferty i nie ulegnie zmianie.
2. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w umowie nie podlegają odrębnej zapłacie.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie przelewu  
   na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu   
   z rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu potwierdzającego bezusterkowe wykonanie zamówienia, stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad.
6. Adresem doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.
7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT powyższą okoliczność Wykonawca uwzględni w fakturze bez konieczności zmiany umowy.

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**§4**

1. Wymagania stawiane Wykonawcy

a) znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących na przyrodniczych obszarach chronionych, a w szczególności w rezerwatach i na obszarach Natura 2000;

b) znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru, zabezpieczenie gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.;

c) przeszkolenie osób wykonujących prace z procedur postępowania w razie wypadku, pożaru, rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych;

d) organizowanie stanowisk do tankowania pojazdów poza terenem rezerwatu;

e) w przypadku użycia pilarki spalinowej do smarowania elementów tnących – używanie olejów biodegradowalnych;

f) w przypadku zniszczenia podczas wykonywania prac dróg w rezerwacie i dróg dojazdowych do rezerwatu – przywrócenie ich stanu;

g) podczas realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1. terminowego wykonania przedmiotu umowy,
2. usunięcia na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru oraz wad ukrytych ujawnionych po odbiorze wykonanych prac,
3. uporządkowania miejsca wykonania prac po ich zakończeniu,
4. niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i sytuacjach uniemożliwiających dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca w trakcie realizacji prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie terenu na którym wykonywane są prace.

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania niniejszej umowy pod rygorem rozwiązania jej w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego wykaz osób, które wykonują lub będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami Polityki Środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, opublikowanymi na stronie <http://gdansk.rdos.gov.pl/system-zarzadzania-srodowiskowego-emas> i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

**§ 5**

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia nadzoru merytorycznego nad realizacją i przebiegiem prac.
2. Odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.
3. Zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie.

**ODBIÓR**

**§ 6**

1. Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.
3. Celem odbioru jest przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, po sprawdzeniu należytego wykonania prac, z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 niniejszej umowy.
4. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.
6. Do kontaktu z Wykonawcą, udzielania mu informacji, wyjaśnień oraz podpisania protokołu odbioru, Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela – panią Magdalenę Dąbkowską tel.783 927 470, lub pana Michała Lamczyk tel. 58 6836829.
7. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu umowy lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Protokołu odbioru  
    i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół potwierdzający bezusterkowe wykonanie zamówienia.
8. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął jeszcze gotowości do odbioru z powodu nie zakończonych prac Zamawiający może odmówić odbioru.
9. Niezastosowanie się Wykonawcy do uzasadnionych poleceń związanych   
   z kwestionowaniem jakości prac, upoważnia Zamawiającego do odmowy uznania należności Wykonawcy.
10. W przypadku bezpodstawnej odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić osobie trzeciej ich usunięcie w ramach wykonania zastępczego na rachunek Wykonawcy.
11. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub też nienależytego wykonania umowy.
12. Przekazanie produktu końcowego zostanie potwierdzone Protokołem potwierdzającym bezusterkowe wykonanie zamówienia .

**KARY UMOWNE**

**§ 7**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może:
2. w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy - żądać zapłaty kary umownej w wysokości 25% umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
3. w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub wyznaczonego terminu usunięcia wykazanych wad – żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 2.
4. Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody tj. dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, w przypadku gdyby niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie przedmiotu umowy doprowadziło do powstania takiej szkody.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej przez Zamawiającego  
   z należnym wynagrodzeniem bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

**ROZWIĄZANIE UMOWY**

**§ 8**

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku rażącego naruszenia przez niego warunków umowy,  
a w szczególności:

1. zwłoki Wykonawcy w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z terminem opisanym w § 2 przekraczającym 7 dni;
2. niezastosowania się do uwag i poleceń Zamawiającego, jeśli powyższe zagraża prawidłowości i terminowości wykonania umowy.

W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Wykonawca wyraża bezwarunkowo zgodę na użycie wykonanej przez niego części prac przez wykonawcę zastępczego,

W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy wygasają wszelkie jego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia lub zwrot poniesionych kosztów, za wyjątkiem wynagrodzenia za już prawidłowo wykonane prace.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 9**

1. Każda zmiana postanowień umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, a nadto zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wszelkie spory związane z niniejszą umową, będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy.

2. Protokół odbioru.

**Wykonawca Zamawiający**